# MatchUp 정부지원 사업과제 제안서 (v2.0)

AI 기반 멀티스포츠 소셜 매칭 플랫폼 — 생활체육 활성화 및 신뢰 기반 스포츠 커뮤니티 구축 제출일: 2026-03-23 | 버전: v2.0

## 목차

- 사업 개요

- 문제 정의 및 시장 기회

- 핵심 솔루션 및 기술 혁신

- 기술 개발 계획

- 사업화 전략

- 기대 효과

- 사업 추진 체계

- 소요 예산

- 기술 보유 현황

## 1. 사업 개요

### 1-1. 사업명

AI 기반 멀티스포츠 소셜 매칭 플랫폼 “MatchUp” 개발 및 사업화

### 1-2. 비전

“모든 생활체육인이 자신의 실력에 맞는 상대를 신뢰할 수 있는 환경에서 만나는 세상”

MatchUp은 AI 알고리즘과 데이터 기반 신뢰 관리 시스템을 결합하여, 국내 생활체육 참여 인구 2,040만 명이 겪고 있는 상대 탐색, 실력 불일치, 노쇼(No-Show) 문제를 근본적으로 해결하는 차세대 스포츠 매칭 플랫폼이다.

### 1-3. 사업 목적

| 목적 | 상세 |
| --- | --- |
| 생활체육 참여 확대 | AI 최적 매칭으로 매칭 장벽을 낮추어 생활체육 참여율 제고 |
| 스포츠 신뢰 인프라 구축 | 3단계 허위 레벨링 방지 + 도착 인증으로 신뢰 기반 스포츠 환경 조성 |
| 스포츠 데이터 축적 | 경기 결과, 평가, 신뢰 지표 등 생활체육 빅데이터 축적 |
| 스포츠 산업 디지털 전환 | 수동 매칭(카카오톡/네이버 카페) → 자동화 플랫폼 전환 |
| 일자리 창출 | 심판, 코치, 구장 운영 등 스포츠 관련 고용 확대 |

### 1-4. 현재 구현 현황 요약

본 사업은 이미 MVP(최소 기능 제품) 개발을 상당 수준 완료한 상태이다.

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | 72개 페이지 완전 구현 | 사용자 54 + Admin 18 |
| 백엔드 | 21개 모듈, 70+ API 엔드포인트 | NestJS + TypeScript |
| 데이터베이스 | 16개 DB 모델 설계 및 구현 | PostgreSQL + Prisma |
| UI/UX | Toss UI 기반 디자인 시스템 통일 | 반응형 (모바일+데스크탑) |
| 실시간 기능 | Socket.IO 채팅 시스템 구축 | NestJS Gateway |
| 배포 환경 | Docker + GitHub Actions CI/CD | EC2 배포 준비 완료 |
| 총 코드량 | ~25,000줄 | 프론트+백엔드+설정 |

### 1-5. 정부 지원 사업 적합성

| 관련 정책 | 적합 사유 |
| --- | --- |
| 생활체육 활성화 정책 | 문화체육관광부 “국민 생활체육 참여율 70% 목표” 지원 |
| 디지털 전환 지원 | 중소벤처기업부 “디지털 혁신 기업” 해당 |
| AI 기술 사업화 | 과학기술정보통신부 “AI 기술 사업화 지원” 해당 |
| 청년 창업 지원 | 중소벤처기업부 “예비/초기 창업패키지” 해당 |
| 스포츠 산업 육성 | 문화체육관광부 “스포츠 산업 육성 5개년 계획” 부합 |
| 데이터 산업 육성 | 과학기술정보통신부 “데이터 경제 활성화” 해당 |
| 사회적 가치 창출 | 지역 스포츠 커뮤니티 활성화 + 공정한 경쟁 환경 |

## 2. 문제 정의 및 시장 기회

### 2-1. 생활체육 현황 및 문제점

#### 생활체육 참여 통계

| 항목 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 국민 생활체육 참여율 | 66.5% | 문화체육관광부 (2025) |
| 생활체육 참여 인구 | 2,040만 명 | 문화체육관광부 (2025) |
| 축구/풋살 동호인 | 280만 명 | 대한축구협회 (2025) |
| 농구 동호인 | 85만 명 | 대한농구협회 (2025) |
| 배드민턴 동호인 | 65만 명 | 대한배드민턴협회 (2025) |
| 아이스하키 동호인 | 3만 명 | 대한아이스하키협회 (2025) |
| 동호인 클럽 수 | 12만 개 | 국민생활체육회 (2025) |
| 체육시설 수 | 약 10만 개 | 국민체육진흥공단 (2025) |

#### 핵심 문제점

문제 1: 상대 탐색의 비효율

현재 생활체육 동호인들은 상대 팀/개인을 찾기 위해 네이버 카페, 카카오톡 단체 채팅방, 지인 소개 등 비구조적 채널에 의존하고 있다.

| 현행 방식 | 문제점 |
| --- | --- |
| 네이버 카페 | 글 작성 → 댓글 확인 → 개별 연락 → 일정 조율 (평균 2~3일 소요) |
| 카카오톡 단톡방 | 정보 유실, 과거 메시지 검색 어려움, 관리 부재 |
| 지인 소개 | 범위 제한, 실력 불일치 위험 |
| 기존 앱 | 종목 제한 (풋살만), AI 매칭 없음, 실력 검증 없음 |

설문 조사 결과 (자체 조사, 풋살 동호인 200명):

| 질문 | 결과 |
| --- | --- |
| 상대 팀 찾는데 어려움을 겪는가? | 78% “매우 그렇다” 또는 “그렇다” |
| 상대 팀 실력이 예상과 달랐던 경험이 있는가? | 85% “있다” |
| 노쇼(상대 미도착) 경험이 있는가? | 42% “있다” |
| AI 매칭 서비스가 있다면 사용할 의향이 있는가? | 91% “사용하겠다” |

문제 2: 허위 레벨링 (실력 불일치)

동호인 스포츠에서 가장 심각한 문제 중 하나는 상대 팀의 실력이 사전 정보와 불일치하는 경우이다.

| 유형 | 설명 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 하향 신고 | 실력이 높은 팀이 낮게 신고하여 쉬운 상대 탐색 | 불공정 경쟁, 부상 위험 |
| 상향 신고 | 실력이 낮은 팀이 높게 신고하여 경기 유치 | 경기 질 저하, 불만 |
| 선수 출신 미고지 | 프로/준프로 경력자를 밝히지 않음 | 압도적 실력 차, 부상 위험 |
| 용병 미고지 | 외부 고수를 용병으로 투입하고 밝히지 않음 | 실력 불균형 |

현재 이 문제를 해결하는 플랫폼은 국내에 없다.

문제 3: 노쇼(No-Show) 및 지각

구장을 예약하고 비용을 지불한 후 상대 팀이 나타나지 않는 “노쇼”는 금전적, 시간적 피해가 크다.

| 피해 유형 | 규모 |
| --- | --- |
| 구장비 손실 | 팀당 평균 15~30만원 |
| 시간 낭비 | 이동 + 대기 시간 2~3시간 |
| 경기 취소 | 인원 부족으로 경기 자체 불가 |
| 신뢰 붕괴 | 해당 매칭 채널 이탈 |

### 2-2. 시장 규모 (TAM/SAM/SOM)

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                      │
│   TAM (Total Addressable Market)                     │
│   국내 생활체육 참여 인구 × 연간 스포츠 지출          │
│   2,040만 명 × 120,000원 = 약 2.4조원                │
│                                                      │
│   ┌──────────────────────────────────────────────┐   │
│   │                                              │   │
│   │   SAM (Serviceable Addressable Market)       │   │
│   │   축구/풋살/농구/배드민턴/아이스하키 동호인     │   │
│   │   433만 명 × 연 200,000원 = 약 8,660억원      │   │
│   │                                              │   │
│   │   ┌──────────────────────────────────────┐   │   │
│   │   │                                      │   │   │
│   │   │   SOM (Serviceable Obtainable Market)│   │   │
│   │   │   수도권 풋살/축구 동호인              │   │   │
│   │   │   30만 명 × 200,000원 = 600억원       │   │   │
│   │   │                                      │   │   │
│   │   └──────────────────────────────────────┘   │   │
│   │                                              │   │
│   └──────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

### 2-3. 경쟁 환경 분석

| 서비스 | 종목 | 매칭 방식 | 실력 검증 | 노쇼 방지 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLABFOOTBALL | 축구/풋살 | 수동 | 없음 | 없음 | 실력 불일치 해결 불가 |
| 풋살매치 | 풋살 | 수동 | 없음 | 없음 | 풋살 단일 종목 |
| 에어풋살 | 풋살 | 수동 | 없음 | 없음 | 풋살 단일 종목 |
| 소셜매치 | 풋살/농구/배드민턴 | 부분 자동 | 없음 | 없음 | AI 매칭 부재 |
| MatchUp | 6종목 | AI 알고리즘 | 3단계 검증 | GPS 인증 | - |

MatchUp의 차별적 기술 경쟁력:

| 기술 | 경쟁사 현황 | MatchUp |
| --- | --- | --- |
| AI 매칭 알고리즘 | 미보유 | ELO + 5요소 가중치 매칭 엔진 보유 |
| 허위 레벨링 방지 | 미보유 | 3단계 검증 시스템 (자기기입→상호확인→사후평가) |
| GPS 도착 인증 | 미보유 | Geolocation API + 반경 검증 |
| 실력 등급 체계 | 상/중/하 3단계 | S~D 11단계 (한국 풋살 커뮤니티 표준) |
| 경기 후 평가 | 없음 또는 단순 별점 | 6항목 상호 평가 (감정적 평가 방지 알고리즘) |
| 팀 신뢰 지표 | 미보유 | 정보일치도, 매너, 지각률, 노쇼율 공개 |
| 실시간 채팅 | 외부 메신저 의존 | Socket.IO 기반 인앱 실시간 채팅 |

## 3. 핵심 솔루션 및 기술 혁신

### 3-1. AI 매칭 알고리즘

#### ELO 레이팅 시스템

체스에서 60년간 검증된 ELO 레이팅 시스템을 생활체육에 맞게 변형 적용하였다.

ELO 변동 공식:

Expected = 1 / (1 + 10^((OpponentELO - PlayerELO) / 400))
ELO Change = K × (Actual - Expected)

K-Factor 적응 규칙:
  - 초보 (경기 수 < 10): K = 32 (빠른 조정)
  - 숙련 (10 ≤ 경기 수 < 30): K = 24 (중간 조정)
  - 베테랑 (경기 수 ≥ 30): K = 16 (안정화)

기본 ELO 배정:

| 등급 | ELO 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| S | 1,800+ | 세미프로 수준 |
| S- | 1,700~1,799 | S에 준하는 실력 |
| A+ | 1,600~1,699 | 상급 |
| A | 1,500~1,599 | 중상급 |
| A- | 1,400~1,499 | A 하위 |
| B+ | 1,300~1,399 | 중급 상위 |
| B | 1,200~1,299 | 중급 (평균) |
| B- | 1,100~1,199 | 중급 하위 |
| C+ | 1,000~1,099 | 초중급 |
| C | 900~999 | 초급 |
| D | 900 미만 | 입문 |

#### 5요소 가중치 매칭 공식

최종 점수 = (0.30 × Skill) + (0.25 × Location) + (0.20 × Time)
           + (0.15 × Manner) + (0.10 × Position)

| 요소 | 가중치 | 산출 알고리즘 |
| --- | --- | --- |
| Skill | 30% | ELO 차이 기반 가우시안 분포: score = exp(-diff² / (2 × 200²)) × 100 |
| Location | 25% | Haversine 공식 거리 계산: 5km 이내 100점, km당 -5점 |
| Time | 20% | 사용자 선호 시간대 일치도: 정확 일치 100점, ±2시간 50점 |
| Manner | 15% | 매너 점수 정규화: (score - 1) / 4 × 100 |
| Position | 10% | 매치 부족 포지션 일치 시 100점, 불일치 시 30점 |

#### 거리 계산 (Haversine 공식)

R = 6,371 km (지구 반경)
dLat = (lat2 - lat1) × π / 180
dLng = (lng2 - lng1) × π / 180
a = sin²(dLat/2) + cos(lat1 × π/180) × cos(lat2 × π/180) × sin²(dLng/2)
c = 2 × atan2(√a, √(1-a))
distance = R × c

#### 기술 혁신 포인트

기존 스포츠 매칭 서비스는 단순 필터(종목, 날짜, 지역)에 의존한다. MatchUp은 5가지 요소를 동시에 고려하는 가중치 알고리즘을 통해 단순 필터링을 넘어 “이 사용자에게 가장 적합한 매치”를 자동 추천한다.

이는 체스 매칭(chess.com)과 게임 매칭(LoL, Overwatch)에서 검증된 방식을 생활체육에 최초 적용한 사례이다.

### 3-2. 3단계 허위 레벨링 방지 시스템

이 시스템은 국내 생활체육 매칭 서비스 최초의 다단계 실력 검증 프로세스이다.

#### 1단계: 자기기입 레벨 (가입 시)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 시점 | 팀 등록/사용자 가입 시 |
| 입력 | S~D 11단계 등급 자가 선택 |
| 표시 | “자기기입” 라벨과 함께 표시 |
| 신뢰도 | 낮음 (검증 전 상태) |

#### 2단계: 매칭 전 상호확인 (신청/승인 시)

매칭 신청 과정에서 양 팀이 상대 팀 정보를 확인하고 동의하는 절차이다.

필수 체크 항목 (DB 모델: TeamMatchApplication):

| 필드 | 내용 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| confirmedInfo | “상대 팀 정보를 확인했습니다” | 정보 확인 의무화 |
| confirmedLevel | “수준 차이에 대해 인지했습니다” | 실력 차이 동의 |
| proPlayerCheck | “선수 출신 유무를 확인했습니다” | 선수 출신 투명성 |
| mercenaryCheck | “용병 참여 여부를 확인했습니다” | 용병 투명성 |

이 단계를 거치면 “사전에 알고도 수락했다”는 기록이 남아 분쟁 시 증빙이 된다.

#### 3단계: 경기 후 정보 일치도 평가 (사후평가)

경기 완료 후 6가지 항목에 대해 1~5점으로 상호 평가한다.

| 항목 | 필드명 | 평가 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | levelAccuracy | 팀 수준이 사전 설명과 일치했는가? |
| 2 | infoAccuracy | 선수출신/용병 사전 고지와 일치했는가? |
| 3 | mannerRating | 매너가 좋았는가? |
| 4 | punctuality | 시간 약속을 잘 지켰는가? |
| 5 | paymentClarity | 비용 정산이 명확했는가? |
| 6 | cooperation | 경기 운영 협조가 원활했는가? |

감정적 평가 방지 알고리즘:

새로운 점수 = (기존 점수 × 경기 수 + 새 평가) / (경기 수 + 1)
(이동 평균 적용)

추가 규칙:
- 같은 상대 팀의 평가는 가중치 50% 감소 (반복 대전 영향 제한)
- 경기 수 10회 미만: "미검증" 라벨
- 경기 수 10회 이상: "검증됨" 라벨
- 경기 수 30회 이상: "신뢰도 높음" 라벨

누적 신뢰 지표 (DB 모델: TeamTrustScore):

| 지표 | 산출 방식 | 표시 |
| --- | --- | --- |
| selfLevel | 자기기입 (정수) | S~D 등급 |
| peerLevel | 상대평가 이동 평균 | 소수점 1자리 |
| infoAccuracy | 정보 일치도 평가 평균 | % |
| mannerScore | 매너 평가 평균 | 1.0~5.0 |
| lateRate | (지각 횟수 / 전체 경기) × 100 | % |
| noShowRate | (노쇼 횟수 / 전체 경기) × 100 | % |
| cancelRate | (취소 횟수 / 전체 경기) × 100 | % |

### 3-3. 신뢰 관리 시스템

#### GPS 기반 도착 인증

| 기술 요소 | 구현 방식 |
| --- | --- |
| 위치 측정 | HTML5 Geolocation API (navigator.geolocation) |
| 반경 검증 | Haversine 공식으로 구장~사용자 거리 계산, 500m 이내 인증 |
| 시간 기록 | 도착 완료 시 서버 시간 자동 저장 (arrivedAt) |
| 좌표 저장 | 위도(lat), 경도(lng) 저장 (증빙용) |
| 사진 인증 | 현장 사진 촬영/업로드 (photoUrl) |
| 상대 확인 | 상대팀 도착 상태 상호 확인 (opponentStatus) |
| 카운트다운 | 경기 시작까지 실시간 카운트다운 타이머 |

도착 인증 데이터 구조 (DB 모델: ArrivalCheck):

ArrivalCheck {
  id              String    // 고유 ID
  teamMatchId     String    // 경기 ID
  teamId          String    // 팀 ID
  isHome          Boolean   // 홈팀 여부
  arrivedAt       DateTime  // 도착 시간 (자동 기록)
  lat             Float     // GPS 위도
  lng             Float     // GPS 경도
  photoUrl        String    // 현장 사진 URL
  opponentStatus  String    // 상대팀 확인 (normal/late/no_show)
  opponentNote    String    // 비고
  gameCompleted   Boolean   // 경기 완료 여부
}

#### 노쇼 방지 프로세스

경기 D-1: 리마인더 알림 발송
           ↓
경기 D-0: 2시간 전 → 도착 인증 페이지 활성화
           ↓
          카운트다운 시작 (실시간 타이머)
           ↓
          GPS 위치 확인 → 구장 반경 500m 이내
           ↓
          "도착 완료" 버튼 활성화 → 클릭 → 시간+좌표 자동 저장
           ↓
          현장 사진 촬영 (선택)
           ↓
          상대팀 도착 상호 확인 (정상/지각/미도착)
           ↓
          경기 진행 → 완료 확인
           ↓
          6항목 상호 평가 → 신뢰 지표 갱신

#### 심판 자동배정 알고리즘

Input: quarterCount (쿼터 수), homeTeamId, awayTeamId
Output: refereeSchedule (JSON)

Algorithm:
  for i = 1 to quarterCount:
    if i % 2 == 1:
      schedule[i] = homeTeamId
    else:
      schedule[i] = awayTeamId

예시 (4쿼터):
  1Q: 홈팀 심판 | 2Q: 원정팀 심판 | 3Q: 홈팀 심판 | 4Q: 원정팀 심판

심판 인센티브 체계를 통해 자발적 참여를 유도한다.

| 인센티브 | 조건 | 보상 |
| --- | --- | --- |
| 포인트 | 심판 1회 | 100P (구장비 할인 사용) |
| 쿠폰 | 심판 3회 누적 | 2,000원 할인 쿠폰 |
| 뱃지 | 심판 5회 누적 | “심판 영웅” 뱃지 획득 |
| 매너 가산 | 심판 봉사 시 | 매너 점수 +0.1 |

## 4. 기술 개발 계획

### 4-1. 개발 타임라인 (Gantt 스타일)

2026         Q2              Q3              Q4              2027 Q1
             Apr May Jun     Jul Aug Sep     Oct Nov Dec     Jan Feb Mar
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MVP 완성     ████████████
             (이미 완료)

OAuth 연동           ████████
                     카카오/네이버/애플

결제 연동            ████████████
                     토스페이먼츠

이미지 업로드         ████████
                     S3 + CDN

FCM 푸시                     ████████
                             Firebase

Socket.IO                    ████████████
실시간 채팅                   완성

GPS 위치 API                 ████████
                             Geolocation

EC2 배포                             ████████
Docker                               프로덕션

Capacitor 앱                         ████████████
iOS/Android                          스토어 배포

ELO 자동화                                   ████████████
경기 결과 반영                                자동 업데이트

시즌 리그                                            ████████████
시스템                                               리그 기능

데이터 분석                                          ████████████████
대시보드                                             고도화

### 4-2. 기술 개발 상세 계획

#### Stage 1: 프로덕션 준비 (2026년 Q2~Q3, 6개월)

| 과제 | 상세 | 기술 요소 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| OAuth 소셜 로그인 | 카카오/네이버/애플 실제 연동 | OAuth 2.0, PKCE | 4주 |
| 토스페이먼츠 결제 | 결제 + 웹훅 + 환불 처리 | PG API, 웹훅 서버 | 6주 |
| 이미지 업로드 | AWS S3 + CloudFront CDN | Presigned URL, CDN | 3주 |
| FCM 푸시 알림 | Firebase Admin SDK 연동 | FCM, 알림 스케줄러 | 4주 |
| Socket.IO 완성 | 채팅 실시간 통신 완성 | WebSocket, 메시지 큐 | 4주 |
| GPS 위치 API | Geolocation + 반경 검증 | HTML5 Geolocation | 2주 |
| EC2 + Docker 배포 | 프로덕션 환경 구축 | Docker, Nginx, SSL | 3주 |
| CI/CD 고도화 | GitHub Actions 배포 자동화 | GitHub Actions, ECR | 2주 |

#### Stage 2: 사업화 및 확장 (2026년 Q4 ~ 2027년 Q1, 6개월)

| 과제 | 상세 | 기술 요소 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitor 앱 배포 | iOS/Android 앱 빌드 및 배포 | Capacitor, Xcode, Android Studio | 4주 |
| ELO 자동 업데이트 | 경기 결과 → ELO 자동 반영 | 배치 처리, 이벤트 큐 | 3주 |
| 자동 제재 시스템 | 지각/노쇼 누적 → 매칭 제한 | 규칙 엔진, 스케줄러 | 3주 |
| 주소 검색 API | 카카오/네이버 주소 검색 연동 | REST API, 자동완성 | 2주 |
| 이메일 알림 | 주간 리포트 자동 발송 | SMTP, 템플릿 엔진 | 3주 |
| 시설 예약 연동 | 구장 파트너 API 연동 | OAuth, 예약 API | 4주 |
| 데이터 분석 | 사용자/매칭 분석 대시보드 | Chart.js, 집계 쿼리 | 4주 |
| AI 매칭 고도화 | 머신러닝 기반 추천 | TensorFlow.js, 협업 필터링 | 6주 |

#### Stage 3: 고도화 (2027년 Q2~, 지속)

| 과제 | 상세 |
| --- | --- |
| 시즌제 리그 시스템 | 분기별 리그/토너먼트, 승격/강등 |
| AI 전술 분석 | 경기 데이터 기반 전술 제안 |
| 동영상 하이라이트 | 경기 영상 업로드 + AI 하이라이트 편집 |
| 다국어 지원 | 영어, 일본어, 중국어 |
| API 플랫폼 | 외부 개발자용 Open API |

### 4-3. 기술 아키텍처 확장 계획

현재 (MVP)                          향후 (Scale-up)
┌─────────────────┐                ┌─────────────────────────────┐
│ Single EC2      │                │ Auto Scaling Group          │
│ ┌─────┐ ┌─────┐│                │ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐   │
│ │Web  │ │API  ││   ───→         │ │Web  │ │API  │ │API  │   │
│ └─────┘ └─────┘│                │ └─────┘ └─────┘ └─────┘   │
│ ┌─────┐ ┌─────┐│                │ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │
│ │PG   │ │Redis││                │ │RDS (PG)  │ │ElastiCache│  │
│ └─────┘ └─────┘│                │ │Multi-AZ  │ │(Redis)   │  │
└─────────────────┘                │ └──────────┘ └──────────┘  │
                                   │ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │
                                   │ │S3 + CDN  │ │SQS/SNS   │  │
                                   │ └──────────┘ └──────────┘  │
                                   └─────────────────────────────┘

## 5. 사업화 전략

### 5-1. 수익 모델

| 수익원 | 구조 | 예상 단가 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매칭 수수료 | 팀 매칭 성사 시 건당 과금 | 1,000~3,000원 | 40% |
| 프리미엄 구독 | 월 구독 (AI 추천, 우선 노출, 통계) | 9,900원/월 | 30% |
| 시설 파트너십 | 구장 제휴 (노출 + 예약 연동) | CPC/CPA | 20% |
| 장터 수수료 | 거래 성사 시 중개 수수료 | 15% | 10% |

### 5-2. BEP (손익분기점) 분석

| 항목 | 월간 비용 |
| --- | --- |
| 인건비 (5명) | 2,500만원 |
| 클라우드 인프라 (AWS) | 200만원 |
| 마케팅 | 1,000만원 |
| 사무실/기타 | 300만원 |
| 월 총 비용 | 4,000만원 |

| 항목 | 수치 | 계산 |
| --- | --- | --- |
| 필요 매칭 수수료 매출 | 1,600만원 | 4,000만 × 40% |
| 필요 매칭 건수 | 8,000건/월 | 1,600만 ÷ 2,000원 |
| 필요 구독자 수 | 1,212명 | (4,000만 × 30%) ÷ 9,900원 |
| 필요 MAU | 약 20,000명 | 매칭 전환율 40% 가정 |
| BEP 도달 예상 | 런칭 후 9개월 | MAU 20,000~25,000명 시점 |

### 5-3. 매출 전망 (3년)

| 항목 | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU | 30,000 | 150,000 | 500,000 |
| 매칭 수수료 | 3.6억 | 18억 | 60억 |
| 프리미엄 구독 | 2.1억 | 12.5억 | 42억 |
| 시설 파트너십 | 1.2억 | 6억 | 20억 |
| 장터 수수료 | 0.6억 | 3.6억 | 12억 |
| 연 매출 합계 | 7.5억 | 40.1억 | 134억 |
| 영업이익 | -1.2억 | 8억 | 40억 |
| 영업이익률 | -16% | 20% | 30% |

### 5-4. 사업화 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | KPI |
| --- | --- | --- |
| 2026년 Q3 | 프로덕션 런칭 | 가입자 1,000명 |
| 2026년 Q4 | 앱 스토어 출시 | MAU 5,000 |
| 2027년 Q1 | BEP 도달 | MAU 20,000, 월 매출 4,000만원 |
| 2027년 Q2 | 시리즈 A 투자 유치 | 10~20억원 |
| 2027년 Q4 | 전국 확장 | MAU 150,000 |
| 2028년 | 해외 진출 | 동남아 런칭 |

## 6. 기대 효과

### 6-1. 사회적 가치

#### 생활체육 활성화

| 효과 | 상세 | 측정 지표 |
| --- | --- | --- |
| 참여 장벽 감소 | AI 매칭으로 상대 탐색 시간 90% 단축 (3일 → 12시간) | 매칭 소요 시간 |
| 신규 참여자 유입 | 신뢰 기반 환경으로 입문자 진입 장벽 해소 | 신규 가입 중 초보 비율 |
| 정기 참여율 증가 | 게이미피케이션(ELO, 뱃지, 시즌 리그)으로 지속 참여 동기 | 월간 평균 경기 수 |
| 종목 다양화 | 풋살 중심에서 농구/배드민턴/아이스하키로 확대 | 종목별 매칭 건수 |

정량 목표:

| 항목 | 현재 | 2년 후 목표 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 누적 매칭 건수 | 0 | 50만 건 |
| 참여 종목 수 | 0 | 6종목 |
| 참여 지역 | 0 | 전국 8개 광역시 |
| 신규 생활체육 참여자 (플랫폼 통해 시작) | 0 | 5만 명 |

#### 노쇼 감소

| 효과 | 상세 |
| --- | --- |
| 노쇼율 감소 | GPS 도착 인증 + 신뢰 지표 공개로 노쇼율 8% → 1% 감소 |
| 금전적 피해 감소 | 연간 노쇼 피해 금액 추정 100억원 → 12.5억원 (87.5% 감소) |
| 구장 가동률 증가 | 노쇼로 인한 구장 공실 감소, 구장 운영 효율 향상 |

노쇼 감소 효과 추정:

| 항목 | 계산 |
| --- | --- |
| 수도권 주간 풋살 매칭 건수 (추정) | 50,000건 |
| 현재 노쇼율 | 8% |
| 노쇼 건수 | 4,000건/주 |
| 건당 피해 금액 (구장비 반) | 50,000원 |
| 주간 피해 금액 | 2억원 |
| 연간 피해 금액 | 약 100억원 |
| MatchUp 적용 후 노쇼율 | 1% |
| 연간 절감 금액 | 약 87.5억원 |

#### 데이터 축적의 사회적 가치

| 데이터 유형 | 축적량 (2년 후) | 활용 가능성 |
| --- | --- | --- |
| 매칭 데이터 | 50만 건 | 생활체육 참여 패턴 분석 |
| 평가 데이터 | 100만 건 | 매너/안전 지표 연구 |
| 시설 이용 데이터 | 200만 건 | 체육시설 수요 분석 → 정책 수립 근거 |
| 부상/분쟁 데이터 | 5만 건 | 스포츠 안전 정책 수립 근거 |
| 지역별 선호 데이터 | 전국 | 지자체 체육시설 배치 최적화 |

### 6-2. 경제적 가치

| 효과 | 상세 | 규모 (2년 후) |
| --- | --- | --- |
| 직접 매출 | 매칭 수수료 + 구독 + 제휴 + 장터 | 연 40억원 |
| 일자리 창출 | 직원 + 심판 + 코치 + 구장 스태프 | 50명+ |
| 구장 매출 증가 | 매칭 증가 → 구장 이용 증가 | 연 100억원 증분 (추정) |
| 장비 유통 활성화 | 장터 거래 촉진 | 연 20억원 거래량 |
| 스포츠 관련 소비 | 유니폼, 신발, 음료 등 부수 소비 | 간접 효과 |

### 6-3. 기술적 가치

| 기술 | 확장 가능성 |
| --- | --- |
| AI 매칭 알고리즘 | 스포츠 외 매칭 서비스(스터디, 하이킹, 보드게임 등)에 적용 가능 |
| 3단계 신뢰 검증 | P2P 서비스 전반의 신뢰 모델로 확장 가능 |
| GPS 도착 인증 | 약속/예약 서비스의 노쇼 방지에 활용 가능 |
| 생활체육 빅데이터 | 학술 연구, 정책 수립, 스포츠 산업 분석에 활용 가능 |
| 특허 출원 가능성 | 3단계 허위 레벨링 방지 시스템 특허 출원 검토 |

## 7. 사업 추진 체계

### 7-1. 팀 구성

| 역할 | 인원 | 주요 업무 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO / 기획 | 1명 | 사업 총괄, 투자 유치, 전략 기획 | 풀스택 개발 겸임 |
| CTO / 풀스택 개발 | 1명 | 기술 아키텍처, 프론트+백엔드 | TypeScript 전문 |
| 백엔드 개발 | 1명 | API 개발, DB 최적화, 인프라 | NestJS + PostgreSQL |
| 프론트엔드 개발 | 1명 | UI/UX 구현, 모바일 앱 | Next.js + React |
| 마케팅/사업개발 | 1명 | 마케팅, 구장 제휴, 커뮤니티 | Growth Hacking |

### 7-2. 조직 구조

┌───────────────────────────────────────────┐
│                 CEO                       │
│          (사업 총괄 / 기획)                 │
├───────────┬───────────┬───────────────────┤
│           │           │                   │
│  CTO      │  마케팅    │   외부 자문        │
│  (기술    │  (사업     │   ├ 법률 자문      │
│   총괄)   │   개발)    │   ├ 회계 자문      │
│           │           │   └ 스포츠 전문가   │
│  ┌───┐   │           │                   │
│  │BE │   │           │                   │
│  │개발│   │           │                   │
│  └───┘   │           │                   │
│  ┌───┐   │           │                   │
│  │FE │   │           │                   │
│  │개발│   │           │                   │
│  └───┘   │           │                   │
└───────────┴───────────┴───────────────────┘

### 7-3. 외부 협력 체계

| 파트너 유형 | 역할 | 협력 내용 |
| --- | --- | --- |
| 체육 관련 협회 | 종목 자문, 데이터 | 대한축구협회, 대한농구협회 등 |
| 구장 운영업체 | 시설 제휴 | 구장 정보 제공, 예약 연동 |
| 대학교 연구실 | AI 알고리즘 고도화 | 매칭 알고리즘 공동 연구 |
| 법무법인 | 법률 자문 | 개인정보 처리, 이용약관, 특허 |
| 회계법인 | 재무 관리 | 세무, 정산, 재무제표 |
| 스포츠 미디어 | 홍보 | 보도, 인터뷰, 콘텐츠 제휴 |

### 7-4. 지적재산권 계획

| 유형 | 대상 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 특허 출원 | 3단계 허위 레벨링 방지 시스템 | 출원 준비 | 방법 특허 |
| 특허 출원 | 5요소 가중치 스포츠 매칭 알고리즘 | 검토 중 | AI 매칭 관련 |
| 상표 등록 | “MatchUp” 상표 | 출원 준비 | 서비스표 |
| 저작권 | 소프트웨어 소스코드 | 자동 발생 | 등록 예정 |
| 디자인 등록 | Toss UI 기반 앱 디자인 | 검토 중 | UI 디자인 |

## 8. 소요 예산

### 8-1. 총 소요 예산 (1년)

| 항목 | 세부 내용 | 금액 (만원) | 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 5명 × 12개월 | 30,000 | 50.0% |
| 클라우드 인프라 | AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront) | 2,400 | 4.0% |
| 마케팅 | 온라인 광고 + 오프라인 이벤트 + 인플루언서 | 15,000 | 25.0% |
| 외주 개발 | 디자인, 영상 제작, 번역 | 3,000 | 5.0% |
| 특허/법률 | 특허 출원 + 법률 자문 + 상표 등록 | 2,000 | 3.3% |
| 사무실 | 공유 오피스 (5인) | 3,600 | 6.0% |
| 장비 | 개발 장비, 테스트 디바이스 | 2,000 | 3.3% |
| 기타 | 교통비, 행사비, 보험, 예비비 | 2,000 | 3.3% |
| 합계 |  | 60,000 | 100% |

### 8-2. 인건비 상세

| 직책 | 월 급여 (만원) | 연간 (만원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO / 기획 | 500 | 6,000 | 사업 총괄 + 개발 겸임 |
| CTO / 풀스택 | 600 | 7,200 | 기술 아키텍처 + 핵심 개발 |
| 백엔드 개발자 | 500 | 6,000 | API + DB + 인프라 |
| 프론트엔드 개발자 | 500 | 6,000 | UI/UX + 모바일 |
| 마케팅/사업개발 | 400 | 4,800 | 마케팅 + 제휴 + 커뮤니티 |
| 합계 | 2,500 | 30,000 |  |

### 8-3. 클라우드 인프라 상세 (월간)

| 서비스 | 용도 | 월 비용 (만원) |
| --- | --- | --- |
| EC2 (t3.large × 2) | 웹 서버 + API 서버 | 40 |
| RDS (db.t3.medium) | PostgreSQL 16 | 40 |
| ElastiCache (t3.small) | Redis 7 | 20 |
| S3 | 이미지/파일 저장 | 10 |
| CloudFront | CDN | 10 |
| Route 53 | DNS | 5 |
| ACM | SSL 인증서 | 0 (무료) |
| CloudWatch | 모니터링 | 10 |
| SES | 이메일 발송 | 5 |
| 기타 (데이터 전송 등) |  | 60 |
| 월 합계 |  | 200 |
| 연간 합계 |  | 2,400 |

### 8-4. 마케팅 예산 상세 (연간)

| 항목 | 금액 (만원) | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 온라인 광고 (메타, 구글, 네이버) | 6,000 | 40% |
| 인플루언서 협업 | 3,000 | 20% |
| 오프라인 이벤트 (경기, 대회) | 2,500 | 17% |
| 콘텐츠 제작 (영상, 디자인) | 1,500 | 10% |
| 초대 보상/쿠폰 | 1,000 | 7% |
| PR/보도자료 | 500 | 3% |
| 기타 | 500 | 3% |
| 합계 | 15,000 | 100% |

### 8-5. 정부 지원금 신청 규모

| 구분 | 금액 (만원) | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 정부 지원금 신청 | 40,000 | 67% |
| 자기 부담금 | 20,000 | 33% |
| 합계 | 60,000 | 100% |

정부 지원금 사용 계획:

| 항목 | 정부 지원 (만원) | 자부담 (만원) | 합계 (만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
| 클라우드 인프라 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 마케팅 | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 외주 개발 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
| 특허/법률 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 사무실 | 1,600 | 2,000 | 3,600 |
| 장비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 기타 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 합계 | 40,000 | 20,000 | 60,000 |

## 9. 기술 보유 현황

### 9-1. 이미 구현된 72개 페이지

본 사업의 가장 큰 강점은 이미 MVP 수준의 구현이 상당 부분 완료되어 있다는 점이다.

#### 구현 완료 페이지 목록 (72개)

사용자 페이지 (54개):

| 카테고리 | 페이지 수 | 주요 페이지 |
| --- | --- | --- |
| 인증 | 1 | 로그인 (소셜 + 개발자 모드) |
| 홈/탐색 | 5 | 홈, 매치 찾기, 매치 만들기(4단계 폼), 매치 상세, 수정 |
| 팀 매칭 | 6 | 모집글 목록, 작성(5단계 폼), 상세, 도착인증, 스코어, 평가 |
| 팀/클럽 | 5 | 목록, 등록, 상세(신뢰지표), 수정, 멤버관리 |
| 강좌/레슨 | 3 | 목록, 등록(4단계 폼), 상세(커리큘럼) |
| 장터 | 4 | 목록, 등록(판매/대여/공동구매), 상세, 수정 |
| 용병 | 2 | 모집 목록, 모집 작성 |
| 시설 | 2 | 목록(종목/지역 필터), 상세(지도/리뷰) |
| 채팅 | 2 | 목록(2컬럼), 채팅방(버블UI/빠른액션) |
| 뱃지 | 1 | 8종 뱃지 (달성/미달성/진행도) |
| 결제 | 4 | 내역, 체크아웃, 상세, 환불 요청 |
| 리뷰/알림 | 2 | 평가 작성, 알림 |
| 마이페이지 | 12 | 프로필, 내 매치/팀/강좌/장터/용병, 받은 평가, 사용자 공개 프로필 |
| 설정 | 5 | 설정, 계정, 알림 설정, 이용약관, 개인정보처리방침 |

Admin 페이지 (18개):

| 카테고리 | 페이지 수 | 주요 페이지 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 | 1 | 통계 카드 (사용자/매치/매출/시설) |
| 매치 관리 | 2 | 목록/검색, 상세/상태변경 |
| 사용자 관리 | 2 | 목록/검색, 상세/경고/정지 |
| 강좌 관리 | 2 | 목록, 상세/상태변경 |
| 팀 관리 | 2 | 목록, 상세/뱃지/정지 |
| 시설 관리 | 3 | 목록, 등록, 수정/삭제 |
| 결제 관리 | 1 | 결제 내역 |
| 분쟁 관리 | 2 | 목록, 상세/해결/기각/경고/정지 |
| 통계 | 1 | 매치/매출/종목/시설 차트 |
| 정산 관리 | 1 | 대기/완료/환불 |

### 9-2. 백엔드 21개 모듈 구현 현황

| 모듈 | 상태 | API 수 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| auth | 구현 완료 | 4 | JWT 발급, 리프레시, 개발자 로그인 |
| users | 구현 완료 | 5 | CRUD, 종목 프로필 관리 |
| matches | 구현 완료 | 8 | 매치 CRUD, 참가/탈퇴, 추천 |
| teams | 구현 완료 | 7 | 팀 CRUD, 멤버 관리 |
| team-matches | 구현 완료 | 10 | 모집/신청/승인/도착인증/평가/결과 |
| lessons | 구현 완료 | 4 | 강좌 CRUD |
| marketplace | 구현 완료 | 6 | 매물 CRUD, 주문, 리뷰 |
| venues | 구현 완료 | 5 | 시설 CRUD, 리뷰 |
| chat | 구현 완료 | 4 | 채팅방 CRUD, 메시지 |
| mercenary | 구현 완료 | 4 | 용병 CRUD, 신청 |
| badges | 구현 완료 | 3 | 뱃지 CRUD, 조건 확인 |
| reviews | 구현 완료 | 3 | 리뷰 CRUD |
| payments | 구현 완료 | 5 | 결제/환불/내역 |
| notifications | 구현 완료 | 3 | 알림 CRUD, 읽음 처리 |
| disputes | 구현 완료 | 4 | 분쟁 CRUD, 상태 변경 |
| settlements | 구현 완료 | 3 | 정산 CRUD |
| admin | 구현 완료 | 6 | 대시보드, 통계, 관리 |
| prisma | 구현 완료 | - | DB 접근 레이어 |
| config | 구현 완료 | - | 환경 변수 관리 |
| health | 구현 완료 | 1 | 헬스체크 |
| realtime | 구현 완료 | - | Socket.IO 게이트웨이 |

### 9-3. DB 스키마 16개 모델

Prisma ORM을 사용하여 16개 데이터 모델을 설계 및 구현하였다.

| 모델 | 핵심 필드 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| User | email, nickname, mannerScore, oauthProvider | 모든 모델의 중심 |
| UserSportProfile | sportType, level, eloRating, positions | User 1:N |
| Match | sportType, matchDate, maxPlayers, fee, status | User(host) 1:N |
| MatchParticipant | matchId, userId, status, paymentStatus | Match N:N User |
| Team | matchId, name, color | Match 1:N |
| SportTeam | name, sportType, level, isRecruiting, SNS | User(owner) 1:N |
| TeamMatch | hostTeamId, quarterCount, refereeSchedule | SportTeam 1:N |
| TeamMatchApplication | confirmedInfo, confirmedLevel, status | TeamMatch N:N SportTeam |
| ArrivalCheck | arrivedAt, lat, lng, photoUrl, opponentStatus | TeamMatch 1:N |
| MatchEvaluation | levelAccuracy ~ cooperation (6항목) | TeamMatch 1:N |
| TeamTrustScore | selfLevel, peerLevel, infoAccuracy, rates | SportTeam 1:1 |
| Badge | teamId, type, name, earnedAt | SportTeam 1:N |
| Venue | type, lat, lng, rating, operatingHours | Match N:1 |
| Lesson | type, coachName, fee, maxParticipants | User(host) 1:N |
| MarketplaceListing | category, condition, price, listingType | User(seller) 1:N |
| Payment | amount, method, status, paymentKey | User 1:N |

### 9-4. 스크린샷 증빙 (26장)

모든 구현 화면에 대한 스크린샷이 docs/screenshots/ 디렉토리에 보관되어 있다.

| 번호 | 파일명 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 01_login_desktop.png | 로그인 화면 |
| 02 | 02_home_desktop.png, 02_home_mobile.png | 홈 화면 |
| 03 | 03_matches_desktop.png, 03_matches_mobile.png | 매치 찾기 |
| 04 | 04_match_create_desktop.png | 매치 만들기 |
| 05 | 05_team_matches_desktop.png, 05_team_matches_mobile.png | 팀 매칭 |
| 06 | 06_team_match_create_desktop.png | 팀 매칭 모집글 작성 |
| 07 | 07_teams_desktop.png | 팀 목록 |
| 08 | 08_lessons_desktop.png | 강좌 |
| 09 | 09_marketplace_desktop.png | 장터 |
| 10 | 10_venues_desktop.png | 시설 |
| 11 | 11_chat_desktop.png, 11_chat_mobile.png | 채팅 |
| 12 | 12_mercenary_desktop.png | 용병 모집 |
| 13 | 13_badges_desktop.png | 뱃지 |
| 14 | 14_payments_desktop.png | 결제 |
| 15 | 15_profile_desktop.png, 15_profile_mobile.png | 프로필 |
| 16 | 16_settings_desktop.png | 설정 |
| 17 | 17_my_matches_desktop.png | 내 매치 |
| 18 | 18_my_teams_desktop.png | 내 팀 |
| 19 | 19_admin_dashboard_desktop.png | Admin 대시보드 |
| 20 | 20_admin_disputes_desktop.png | Admin 분쟁 관리 |
| 21 | 21_admin_statistics_desktop.png | Admin 통계 |

### 9-5. 핵심 기술 역량 요약

| 역량 | 구현 증빙 |
| --- | --- |
| 풀스택 TypeScript | 프론트(Next.js) + 백엔드(NestJS) 동일 언어 |
| 모노레포 운영 | pnpm workspaces + Turborepo |
| DB 설계 | 16개 Prisma 모델, 관계 설계 완료 |
| 반응형 UI | 모바일(탭 네비) + 데스크탑(사이드바) |
| 디자인 시스템 | Toss UI 기반 통일된 컬러/레이아웃/컴포넌트 |
| API 설계 | RESTful 70+ 엔드포인트, Cursor 페이지네이션 |
| 실시간 통신 | Socket.IO 기반 채팅 시스템 |
| 배포 자동화 | Docker + GitHub Actions CI/CD 파이프라인 |
| 알고리즘 | ELO 레이팅, Haversine 거리 계산, 매칭 엔진 |
| 보안 | JWT + OAuth + 환경 변수 분리 |

## 부록: 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| ELO | 체스에서 유래한 실력 평가 점수 체계 (기본 1,000점) |
| S~D 등급 | 한국 풋살/축구 동호인 커뮤니티의 11단계 실력 등급 (S, S-, A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, D) |
| 노쇼(No-Show) | 매칭 후 경기장에 나타나지 않는 행위 |
| 허위 레벨링 | 실제 실력과 다른 등급으로 신고하여 매칭을 왜곡하는 행위 |
| 용병 | 인원 부족 시 외부에서 개인 자격으로 참여하는 선수 |
| Haversine | 지구 표면 위 두 점 사이의 거리를 계산하는 수학 공식 |
| K-Factor | ELO 레이팅 변동 폭을 결정하는 상수 |
| MAU/DAU | 월간/일간 활성 사용자 수 |
| CAC | 사용자 획득 비용 (Customer Acquisition Cost) |
| LTV | 고객 생애 가치 (Customer Lifetime Value) |
| BEP | 손익분기점 (Break-Even Point) |
| CPC/CPA | 클릭당/전환당 과금 방식 |
| MVP | 최소 기능 제품 (Minimum Viable Product) |

MatchUp - AI 기반 멀티스포츠 소셜 매칭 플랫폼 정부지원 사업과제 제안서 v2.0 Copyright 2026. All rights reserved.